| # ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО # ГОРОДСКОГО ОКРУГА # РЕШЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ____31.01.2012____ |  |  | № __05__ |
| О принятии к сведению отчета о деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа по исполнению полномочий по вопросам местного значения за 2011 год. |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Дальнереченского городского округа, перспективным планом работы Думы Дальнереченского городского округа на 2012 год,  Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет о деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа по исполнению полномочий по вопросам местного значения за 2011 год (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Дальнереченского

городского округа,

Председатель Думы                                                                   М.Ю. Филипенко

- Приложение

- к решению Думы

- Дальнереченского городского

- округа

- от                                  №

- Отчет

по итогам работы  ЖКХ в 2011 году

В рамках Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены вопросы местного значения, относящиеся к сфере деятельности жилищно-коммунального хозяйства.

1. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, обеспечение  населения топливом.

2.   Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.

3. Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями, содержание муниципального жилищного фонда.

4. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
городского округа.

5.  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

6. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых отходов.

7. Организация благоустройства и озеленения территории городского округа.

8. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов.

- Фактическое выполнение по указанным вопросам в 2011 году

- I  Жилищное хозяйство

Дальнереченский ГО принял участие в региональных проектах капитального ремонта многоквартирных домов на 2011-2012 годы.

В программу на 2011 год включены 2 МКД на общую сумму ремонта 4560,0 тыс. руб.:

- ул. Г. Даманского, 8 – ремонт системы электроснабжения;

- ул. Победы, 1 – ремонт крыши. Доля собственников – 20 %.

Собственниками дома по ул. Победы, 1 перечислены 100,0 % доли стоимости работ, работы  по ремонту кровли завершены.

Собственники жилого дома по ул. Г. Даманского отказались от дальнейшего участия в программе, на эту сумму в программу будут включены другие дома.

Кроме того, администрация ДГО в 2011 году участвует  в Адресной программе по Фонду содействия на капитальный ремонт, в программу включены  8 МКД.

- Общая сумма заявки  - 9046,0 тыс. руб.

Основные виды ремонта – внутриинженерные сети теплоснабжения.

- Доля собственников  - 20 %  (1809,2 тыс. руб.).

Работы по капитальному ремонту выполняются, в 6  многоквартирных домах работы закончены, выполнено работ на сумму 5204,5 тыс. руб.

По состоянию на 25 января 2012 года из Фонда содействия  профинансировано 30,0 % средств.

По многоквартирному дому  в с. Лазо, ул. Лазо, 29а не выполнено утепление фасада из-за наступления отрицательной температуры наружного воздуха, при которой выполнение данного вида работ невозможно. Администрацией ДГО  направлено письмо в департамент по ЖКХ и ТР с просьбой продлить срок окончания работ до наступления положительных  температур.

По многоквартирному дому  ул. Милицейская, 35 в конкурсе по отбору подрядной организации, проводимом 03.10.2011 г., заявок зарегистрировано не было.

В повторном конкурсе 17 октября 2011 года приняла участие одна подрядная  организация ООО  «Хит-Энергетика», п. Лучегорск. После заключения договора  и перечисления авансового платежа, подрядчик приступил к работе только двадцатого декабря 2011 г.,  по договору срок окончания работ – 30 декабря 2011 года

На 2012 год в программу включены 5 МКД на общую сумму ремонта 3893,1 тыс. руб., на всех 5 МКД – планируется выполнить ремонт внутридомовой инженерной системы отопления. Доля собственников – 30 %.

Для поддержания ТСЖ – выделено 550,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

В городском округе работает 4 управляющие компании (ООО »Жилищная компания», ООО «Сфера», ООО «Абсолют-Сервис» и ООО «Стимул».

3 ТСЖ управляют своими домами самостоятельно – «Уют», Благо», «Наш Дом».

В 2011 году  запланировано в городском бюджете финансирование на приобретение жилых помещений гражданам, проживающим в жилом фонде, признанным аварийным  4798,8 тыс. руб., все средства были использованы, в т.ч.

-  приобретено жилое помещение по адресу ул. 45 лет Октября, 28 кв.  на сумму 1050,0 тыс. руб.;

-  выплачено гражданам, согласно решений Дальнереченского городского суда на приобретение жилых помещений 3748,8 тыс. руб. (Шуршенко, состав семьи 3 чел. – 1200,0 тыс. руб., Кирееву, состав семьи 2 чел. – 1348,8 тыс. руб., Криуневой, состав семьи 2 чел. – 1200,0 тыс. руб.).

За счет средств городского бюджета выполнен капитальный ремонт жилых домов:

по ул. Свердлова 30 кв.1, ул. Светлая 5 кв.1, ул. Хасанская 7 кв. 1, ул. Мира, 5, Горького,5 на сумму  1080,0 тыс. руб.,   ремонт кровли по ул. Заводская, 27 – 200,0 тыс. руб.;

Статья 14  Жилищного  кодекса РФ предусматривает:

- учет муниципального жилищного фонда;

-  учет граждан в качестве нуждающихся и предоставление им жилого помещения по договорам социального найма;

- перевод жилых помещений, согласование переустройства и перепланировки, признание ж/фонда непригодным для проживания;

-  контроль за использованием жилфонда и др. вопросам (всего 10).

В 2011 году в результате проведенной работы были признаны малоимущими и поставлены на учет нуждающихся  в жилых помещениях - 18 семей, признаны нуждающимися  в жилом помещении – 2 семьи граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 75 детей сирот, оставшихся без попечения родителей поставлены на регистрационный учет на дальнейшего выделения  средств на приобретение жилья  за счет субъекта РФ, 20  ветеранов ВОВ признаны нуждающимися в жилых помещениях.

За период действия Федерального закона РФ № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» были обеспечены жилыми помещениями 46 участников и вдов участников ВОВ

Согласно решений жилищной комиссии Дальнереченского городского округа были выделены  - 23 жилых помещения гражданам, нуждающимся в жилье, в соответствии с решениями Дальнереченского городского суда, в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, а так же гражданам признанным малоимущими.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации велась и ведется работа  с нормативной документацией, подготовка  проектов распоряжений, постановлений, готовятся материалы в СМИ  по информированию населения в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Всего по состоянию на 01.01.2012 г. на очереди состоит 463 чел.

- II Коммунальное хозяйство

Основной задачей являлась  подготовка объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда к прохождению отопительного периода.

Работы по подготовке проводились по плану, утвержденному постановлением администрации ДГО

Подготовка к отопительному периоду 2011-2012 годов в Дальнереченском городском округе выполняется согласно утвержденным планом работ по подготовке к ОЗП.

Использовано средств на подготовку объектов к работе в осенне-зимний период на общую сумму 39312,0 тыс. руб. (запланировано 20997,3 тыс. руб.- 187,2%).

-  из средств городского бюджета     - 7967,0  тыс. руб.- 105,6%;

- -  из собственных средств  предприятий -  31345,0 тыс. руб.- 233,0%,

в т.ч. кроме плановых  мероприятий 16726,7 тыс. руб. (замена тепловых сетей на изопрофлекс).

Освоено денежных средств на подготовку к отопительному периоду:

-  систем и объектов жизнеобеспечения:

* из местного бюджета – 2133,0 тыс. руб. (96,3%);

* из собственных средств предприятий – 25782,0 тыс. руб.(268,2%);

- жилищного фонда:

* из местного бюджета – 1306,0  тыс. руб.(237,5%);

* из собственных средств предприятий – 5388,0 тыс. руб. (145,4%);

- объектов социального, культурного и бытового значения:

* из местного бюджета – 4528,0 тыс. руб. (94,69%);

* собственные средства – 175,0 тыс. руб.  (131,5%).

В рамках плана подготовки объектов к работе в осенне-зимний период, за счет средств городского бюджета проведены следующие работы:

- ремонт котла и замена оборудования на котельной № 2, переоборудование котла на котельной микрорайона «Каменушка» на сумму 1369,2 тыс. руб.;

-  ремонт сетей системы отопления по ул. Таврическая,87 – 76,9 тыс. руб.,  Промышленная, 10 – 150,0 тыс. руб.;

- ремонт розлива системы отопления жилого дома по ул. Ленина,16, ул. 45 лет Октября, 63 на сумму 217,6 тыс. руб.;

- ремонт котельной № 14 – 102,0 тыс. руб.;

- ремонт здания КНС ул. Рябуха, 18 – 383,0 тыс. руб.;

- содержание, техническое обслуживание водопроводных сетей, электросетей, устранение порывов – 576,6 тыс. руб.;

- выделено товариществам собственников жилья для проведения капитальных ремонтов МКД – 543,0 тыс. руб.

-  подготовлены объектов социальной сферы в работе в ОЗП, выполнен аудит зданий.

Предприятиями жизнеобеспечения выполнены работы по подготовке объектов и оборудования к работе в осенне-зимний период на сумму 31345,0 тыс. руб.

в т.ч. кроме плановых  мероприятий 16726,7 тыс. руб. (замена тепловых сетей на изопрофлекс):

- ремонт розливов, крыш, запорной арматуры;

- выполнен ремонт розливов отопления, ГВС, ХВС  многоквартирных жилых домов, ремонт шиферной и мягкой кровли, ремонт запорной арматуры, подвальных решеток, входных и подвальных дверей жилых домов, подъездов, остекление подъездных окон, промывка, прессовка системы отопления жилых домов;

- выполнен ремонт котельного оборудования, промывка, гидравлические испытаний тепловых сетей, замена насосов, водонагревателей, дымососов, поверхности нагрева котлов, чистка и щелочение котлов, ремонт боровов, частичная замена котловых труб, обмуровка котлов, замена металлических наружных труб теплоснабжения на трубы из высокотехнологического материала «изопрофлекс»,  заменено в 2011 году – 5178  п. м, заменено металлических труб отопления – 705 п. м.;

- замена сетей водоснабжения на трубы из материала - «изопрофлекс», срок службы которого составляет 50 лет, заменено 1207 п.м;

- выполнены работы по замене электропроводов, строительству ВЛ., ремонту трансформаторных подстанций;

Подача тепла в учреждения образования и здравоохранения начата с 14.10.2011 г., теплоснабжение жилищного фонда начато поэтапно с 18 октября 2011 г., в соответствии с постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 13.10.2011 г. № 909 «О начале отопительного периода 2011-2012 г.»

Основные работы в 2011 году:

- Замена тепловой сети на «Изопроофлекс» - 5178 п. м;

- замена сетей водоснабжения на трубы из материала - «изопрофлекс 2107 п.м.;

- за счет средств городского бюджета выполнен  ремонт котельной № 2 на сумму 1310,0 тыс. руб.,

- ремонт котельной микрорайона «Каменушка» и по ул. Киевская, котельной № 10, 14 на сумму 1096,2 тыс. руб.

III Реализация подпрограмм “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы” и  “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального жилищного фонда на 2011-2014 годы” к муниципальной целевой программе “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа на 2011-2014 годы”

В рамках программы в текущем году на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры выделено 2135,09 тыс. руб. из средств городского бюджета.

Значимыми моментами данной программы явилось:

- ремонт котла и замена котельного оборудования котельной № 2 – 1334,65 тыс. руб.;

- приобретение аварийных источников питания (дизельных электростанций) на сумму 437,6 тыс. руб. и передача их в эксплуатацию КГУП “Примтеплоэнерго” для бесперебойной работы котельных;

- Ремонт электрических сетей Дальнереченск-2 ул. Кедровая, 1 376 км (73,3 тыс. руб.);

- Замена сетевого насоса, переоборудование топки котла на сжигание бурого угля для котельной микрорайона “Каменушка”- 59, 5 тыс. руб.;

- Приобретение водогрейного котла для  котельной ДК  “Восток” 220 тыс. руб.

В рамках программы реализованы мероприятия в муниципальном жилищном фонде, финансирование составило 168,64 тыс. руб. Замена внутридомовых сетей отопления и канализационной системы с использованием долговечных полимерных материалов  в многоквартирном жилом доме № 54 по ул. Советской и № 50 по ул. Уссурийской.

- Оснащенность приборами учета:

| Объекты | Оснащенность приборами учета на вводе в дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоэнергии |  |  | Холодное водоснабжение |  |  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | необход. | установ | % | необход. | установ | % | необход | установ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Жилищный фонд | 80 | 75 | 94,0 | 124 | 23 | 15,3 | 46 | 2 | 4,3 |
| Объекты соцкультбыта: | 28 | 27 | 96,4 | 28 | 24 | 85,7 | 6 | 4 | 66,7 |
| - Школы | 9 | 9 | 100,0 | 7 | 5 | 71,4 | - | - |  |
| - Д/сады | 7 | 7 | 100,0 | 6 | 5 | 83,3 | 1 | 1 | 100,0 |
| - Культура | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 | - | - |  |
| - Объекты здравоохранения | 7 | 6 | 85,7 | 10 | 9 | 90,0 | 5 | 3 | 60,0 |
| - Администрация ДГО | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 | - | - |  |

В 2011 году приступили к энергообследованию учреждения образования и здравоохранения, проведено энергообследование  объектов – МОУ СШ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, МУЗ «ЦГБ - стационар, детское и инфекционное отделения.

- IV  Благоустройство

Организацию благоустройства территории Дальнереченского городского округа осуществляют три компании:  ООО «Вектор» - центральная часть города,  район Белой речки, микрорайоны Каменушка, Сенопункт, ИП Щербаков микрорайон Дальнереченск – 2, Аэропорт, ООО «Сфера» - микрорайон ЛДК,  ИП «Хачатрян» с. Лазо, с. Грушевое.

В соответствии с планом работ на благоустройство в 2011 году   выделено 23136.209 тыс. руб. из средств городского бюджета, из них 3578,89 тыс. руб. на выполнение  наказов избирателей по муниципальной целевой программе «Исполнение наказов избирателей на 2011 год».

микрорайонах Дальнереченск-2, р. Белая, Первомайский.

В 2011 году филиалом Дальнереченский ОАО «Примавтодор»  восстановлено асфальтобетонное покрытие улицы 45 лет Октября при софинансировании КЦП «Дороги края» в количестве 800 п. м. на сумму 3442,4 тыс. руб. Выполнен ямочный ремонт 1411 м2 улиц  на общую сумму 1323,0тыс. руб. (улицы  Рябуха, Плеханова, Шевчука, Украинская, Тухачевского, пер. Безымянный, ул. Горького, Строительная, Комсомольская, Школьная, Центральная, Полевая, Пушкина).

Выполнено устройство асфальтобетонного покрытия придомовой территории по ул. Победы 1, Рябуха 16, М. Личенко 15,   в количестве 235,0 м2 на сумму 221,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (по наказам избирателей). В рамках краевой целевой программы «Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края» в 2011 году денежных средств не выделено.

Выполнена подсыпка песко-гравийной смесью участков улиц города в объеме  1510 м3 на общую сумму 567,8 тыс. рублей (улицы территории ДГО).

В 2011 году за счет средств городского бюджета нанесена дорожная разметка «зебра» 627 м2, осевая сплошная линия 440 м2.  Для продления срока службы асфальтобетонного покрытия проведена битумная заливка трещин на сумму  44, 5тыс. руб. по  улицам: Советская, Флегонтова, Тухачевского, Победы, Красная, Октябрьская, Энгельса, Украинская, М. Личенко.

Отремонтировано 10 шт. водопропускных трубных перехода.

По наказам избирателей выполнено асфальтирование придомовых территорий  по ул. Победы 1, ул. Рябуха 16, ул. М.Личенко15. Отремонтировано  на автобусных маршрутах городского округа 2 автобусных павильона на общую сумму 172,6 тыс. руб.  Для снижения ДТП на дорогах городского округа действуют 5 светофорных объектов. Содержание и обслуживание светофорных объектов, устройство дорожной разметки осуществляет ГОССМЭП России по Приморскому краю по договору с администрацией Дальнереченского городского округа. Нанесено на дорогах городского округа дорожной разметки на общую сумму 357,4 тыс. руб.

За период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года, установлено 10590000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 урн,  17 скамеек, прогрейдировано 150 км дорог,  изготовлено и установлено 50 шт. дорожных знаков на сумму 194,7 тыс. руб., установлено 5 информационных щитов, 17 шт. указателей улиц в

Убрано 928,5 м3 несанкционированных свалок мусора.

Изготовлено и установлено 20 шт. контейнеров на сумму 130,0тыс. руб.  .Отремонтировано  13 шт. питьевых колодцев на сумму 396,0 тыс. руб., кроме того по наказам избирателей 6 шт. на сумму 188,8 тыс. руб.

(ул. Лесная 8, 8/2, Киевская, Пирогова, Арсеньева, Линейная, Полтавская, 68, О. Кошевого, 57, 77, Рябуха, 21, Пограничная, 12, Фадеева, 35, Зеленая, Загородная, Пригородная, Производственная, Архаринская, Школьная, Калинина, 5) на общую сумму 585,0 тыс. руб.).;

Спилено 78 шт. перестойных деревьев на сумму 401 тыс. руб., по наказам избирателей 34 дерева не сумму 189,6 тыс. руб.  Установлено 4 шт. детские площадки.

Произведена подсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог в количестве 1215,2 м3. Произведена очистка и нарезка кюветов, трубных переходов с ремонтом грунтового покрытия ул. Карбышева, ул. Матросова, ул. Гарнизонная, ул. Татаринцева, ул. Блюхера.

Оборудовано место массового отдыха на р. Малиновка в микрорайоне Дальнереченск-2. Произведено устройство септиков по ул. Свободы 84, 88. Установлены светильники уличного освещения по ул. Владивостокской 7,  9, ул. Рябуха, ул. Железнодорожная, ул. Гоголя.

ИП «Марченко Е.П.» изготовлено и установлено на территории Дальнереченского городского округа 50  дорожных знака на сумму 194,7 тыс. руб.

Отремонтировано  на автобусных маршрутах городского округа 2 автобусных павильона на общую сумму 172,6 тыс. руб.  Для снижения ДТП на дорогах городского округа действуют 5 светофорных объектов. Содержание и обслуживание светофорных объектов, устройство дорожной разметки осуществляет ГОССМЭП России по Приморскому краю по договору с администрацией Дальнереченского городского округа. Нанесено на дорогах городского округа дорожной разметки на общую сумму 357,4 тыс. руб.

С 21 апреля 2011 года проводились совместные рейды по проверке санитарного  состояния территории городского округа совместно с отделом ЖКХ, ОВД, ОГПН ГУ МЧС России, проведено 5 рейдов.

Отделом ЖКХ проверены все участки  ремонтно-восстановительных работ дорожного покрытия после ремонта тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

С 01 октября по 01 ноября 2011 г. в целях наведения порядка и предотвращения  пожароопасной обстановки в жилых микрорайонах на территории Дальнереченского городского округа проведён месячник по санитарной очистке и благоустройству.

В рамках Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проводится работа по организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. В 2011 г. проводились работы связанные  с проектированием следующих объектов:

1) Всероссийским научно – исследовательским институтом охраны природы в 2009 году разработана проектно - сметная документация по проекту «Комплекс по обезвреживанию муниципальных отходов, 1 этап – участок складирования, полигон ТБО». затраты на проведение  работ  составили  - 1361тыс.рублей.

2) Проведена экологическая экспертиза по данному проекту

3) В настоящее время проводится государственная экспертиза.

4) В период 2011 года  проведена   рекультивация 1400 м2 земель от несанкционированных свалок.

5) В течение 2011 г. специалисты администрации проводили постоянную работу с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями по вопросам своевременной уплаты платежей за негативное воздействие на окружающую среду. В 2011 году, в результате проведённой работы, ежеквартально  предоставили  отчеты  417 организаций и предприятий. В консолидированный бюджет всех уровней в 2011 году поступило денежных средств за негативное воздействие на окружающую среду в размер 3970,0 тыс. рублей, в местный бюджет   1588,0 тыс. руб.

6) За период 2011 г. приглашено 94 руководителя предприятий и организаций, а также частных предпринимателей на заседание межведомственной комиссии «По налоговой и социальной политике при главе администрации Дальнереченского городского округа».

7) Выдано 8 извещений частным предпринимателям  по вопросам связанными с своевременностью оплаты за негативное воздействие на окружающую среду, выявлено 5 новых торговых точек не представляющих отчеты за негативное воздействие на окружающую среду. Ежеквартально проверялись сроки действия экологических проектов (лимит размещения отходов производства и потребления, разрешение на сброс загрязняющих веществ, выброс загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения)  у предприятий и организаций Дальнереченского городского округа.

8) В 2011 году   соглашение между Дальневосточным Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды по Приморскому краю и Администрацией Дальнереченского городского округа « О взаимодействии в сфере взаимодействия и согласовании платежей за негативное воздействие на окружающую среду», что положительно скажется на пополнение бюджета Дальнереченского городского округа.

9) Проводилась работа по  статистической отчетности    2 – ТП воздух, 2 – ТП вода, 2 – ТП отходы, необходимой для владения полной экологической обстановки на территории Дальнереченского округа.

10) Выдано 9 предписаний на предмет благоустройства руководителям организаций и предприятий.

11) Проведена работа по 63 заявлениям жителей города на предмет обследования и санитарной рубки деревьев, с последующим составлением актов. Сформирован список  особо опасных деревьев.

12) С 9 апреля 2011 года проводились совместные рейды по проверке санитарного  состояния территории городского округа совместно с отделом ЖКХ, ОВД,  ОНД ГУ МЧС России.

Представители Дальнереченского городского округа принимали участие в  международном экологическом форуме, проводимом в г. Владивосток.

Проводилась работа  по организации муниципального лесного контроля и надзора  в границах городского округа. В 2011 году совместно с представителями ОВД проведено   6 обследований на предмет незаконной порубки деревьев на территории городского округа. Специалистами  администрации произведены расчеты причиненного ущерба городскому округу.

Злободневным остается вопрос по отлову бродящих собак, за прошедший год в результате заключенного договора с «Центром гигиены и эпидемиологии  города Лесозаводска в Приморском крае   было отловлено 40 животных, в текущем году эта работа будет продолжена

На территории городского округа   вопросами водоотведения занимается - ООО «Кристалл», вопросами водопотребления - ООО «Майя». Общий объем водоотведении в 2011году составил – 757,93 тыс. м3, водопотребления – 1017,24 м3.

В 2011 году проведены мероприятия, приуроченные к Международному  Дню Воды. На территории Дальнереченского округа проводились следующие мероприятия:

-   в целях широкой пропаганды бережного отношения к водным объектам  в учебных заведениях проведены: экологические субботники, акции, викторины, игры, конкурсы сочинений.

В 2011 году   отделу водных ресурсов  по Приморскому края Амурского бассейнового водного управления предоставлялась информация о наличии гидротехнических  сооружений на территории округа и другая информация.

Проводилась работа  по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения в границах городского округа. Оказанием услуг по содержанию и благоустройству  кладбища,  с. Лазо, с Грушевое,  погребению умерших на территории городского округа в 2011 году занималась ООО «Жилищная компания». Всего в 2011 году  на работы связанные с благоустройством кладбища выделено – 341,0 тыс. рублей, на захоронение безродных – 124,0 тыс. Также на территории города  действуют 5 частных предприятий по оказанию ритуальных услуг для населения. В 2011 году на территории городского округа произведено 18 захоронений безродных.

- Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

В  2011 году затраты на проведение  работ  составили  - 114,0 тыс. рублей. Данный вид работ на территории городского округа осуществляли: ООО «Вектор», ООО «Сфера», ИП Щербаков, ИП Горобец, ООО «Доверие».

Оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов.  В 2011 году затраты на проведение работ  составили   - 1095,0 тыс. рублей. Данный вид работ на территории городского  округа осуществляло   ООО «Доверие».

Содержание свалки на территории Дальнереченского городского округа осуществляет ООО «Доверие», с 2003 года.

Произведены работы по устройству ограждений 6 контейнерных площадок для сбора ТБО на общую сумму 115,6 тыс. рублей.

- V.  Работа с заявлениями и обращениями граждан

В администрацию Дальнереченского городского округа в 2011 году поступило 2182  обращения, из них 867 по вопросам  ЖКХ, что составило  40 % от общего количества обращений. На все обращения были даны ответы.

Вывод:

Задачи, поставленные перед жилищно-коммунальным хозяйством в 2011 году,  в целом выполнены.

- Начальник отдела ЖКХ

- администрации

- Дальнереченского городского округа                                           А.А. Воронин