АКТ

«30  » сентября   2021г.                                                                             г. Дальнереченск

По результатам контрольного мероприятия: «по вопросу проверки  выполненных объемов работ, исполнение контрактов по благоустройству Дальнереченского  городского округа за текущий период 2021 года.

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  план  проведения проверок в сфере  внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 год, распоряжение администрации  Дальнереченского городского округа  от 07.09.2021 года  №175-ра.

2. Предмет контрольного мероприятия: наличие нормативных правовых актов и распорядительных документов, регулирующих деятельность объекта контроля, муниципальные контракты (договоры), заключенные учреждением с поставщиками  (подрядчиками, исполнителями); регистры бухгалтерского учета,  платёжные и иные первичные учётные документы, подтверждающие финансово - хозяйственные операции; бухгалтерская отчётность, иные документы по вопросам, возникшим в период проведения контрольного мероприятия.

3. Проверяемый период деятельности: январь- сентябрь 2021 год.

4. Вопросы контрольного мероприятия:

4.1. Сверка ведения учета расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги.

4.2.  Проверка фактических объемов выполненных работ по благоустройству Дальнереченского городского округа (выборочно) .

5. Срок проверки: с «14» сентября  по «30»  сентября  2021 года.

6. Объект контрольного мероприятия:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ» Дальнереченского городского округа (далее – МКУ «Управление  ЖКХ»);

7. Исполнитель: Главный специалист  1 разряда финансового отдела  администрации Дальнереченского городского округа  Пасюк Галина Антоновна

8. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

Общие сведения о проверяемом учреждении:

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»   (далее-МКУ «Управление  ЖКХ»)  создано  по постановлению администрации Дальнереченского городского округа №877 от 18.08. 2015 года и поставлено на учет в МИФНС 27.08.2015 года. МКУ «Управление ЖКХ» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Муниципального казенного учреждения «Управление  ЖКХ», утвержденного постановлением  администрации Дальнереченского городского округа  от 18.08.2015г.№877.

МКУ «Управление  ЖКХ» является казенным учреждением. Учредителем  учреждения  является  муниципальное  образование  Дальнереченский городской округ в лице администрации Дальнереченского  городского округа.

МКУ «Управление  ЖКХ»     руководит  начальник управления.   Правом первой подписи в 2021 году   наделен: Ибрагимов Эдуард Искандарович и Шевчук Ирина Сергеевна   вторая подпись у Касьяновой  Е.А. на основании договора с МКУ «ЦБ администрации Дальнереченского городского округа» об оказании услуг по выполнению  учета финансово-хозяйственной деятельности.

МКУ  «Управление ЖКХ» поставлено на налоговый учет в МИФНС №2 по Приморскому краю ( ИНН 2506010141 и КПП 250601001).

Учреждение  обладает правом юридического  лица (свидетельство о  государственной  регистрации юридического лица серия 25 №003737125 за основным  государственным регистрационным  номером 1152506000393)

Местонахождение  и юридический адрес Муниципального  казенного учреждения  «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»:  692135, Приморский край, г. Дальнереченск, Победы 13   код бюджетополучателя- D0032; код главы  МКУ «Управление  ЖКХ ДГО» -014, присвоены  коды общероссийского классификатора: ОКПО-36784425; ОКОГУ- 4210007; ОКАТО- 05408000000;  ОКВЭД -75.11.32; ОКФС-14; ОКОПФ- 75404.

Бюджетные полномочия главного администратора (распорядителя) бюджетных средств, установленные БК РФ закреплены  Положением «О бюджетном устройстве».

Учредителем МКУ  « Управление ЖКХ»  является муниципальное образование Дальнереченский городской округ. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Дальнереченского городского округа.

МКУ  «Управление ЖКХ »  является некоммерческой организацией,

созданной в организационно-правовой форме казенного учреждения, являющегося муниципальным учреждением.

МКУ «Управление ЖКХ» ДГО в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Приморского края, Уставом Дальнереченского городского округа, решениями Думы Дальнереченского городского округа, постановлениями и распоряжениями главы Дальнереченского городского округа,  Уставом.

За проверяемый период начальником  Учреждения  является Ибрагимов Эдуард Искандарович , принят на работу согласно распоряжению (приказу) от  12.01.2021 года № 04-лс;

Начальником отдела благоустройства и дорожного хозяйства являлся Тарасенко Владимир Николаевич с 12.01.2021 г.по 14.05.2021 года, принят на работу согласно  приказу от 21.10.2015 г. №6-лс, уволен согласно приказу о прекращении  трудового договора   от 13.05.2021 г. №113-лс. ;

с 18.05.2021 года начальником отдела благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ» являлся Бражников Владимир Евгеньевич;

с 27.09.2021 года начальником отдела  благоустройства и дорожного хозяйства является  Березовская Галина Владимировна, согласно приказу от 27.09.2021 года №237-лс.

Проверены договоры заключенные за период январь-сентябрь  2021 года :

- кодам бюджетной классификации 05039990120400247  заключены следующие договоры (контракты):

- –работы по откачке ЖБО  ООО «Акватико» м.к №1 от 31.12.2020 года  на сумму 150841,24 руб., за счет средств местного бюджета  (п.4 ч.1 ст.93 ФЗ 44-ФЗ) оплата 150841,24 руб.

- –работы по текущему  содержанию территории и улиц города ООО Вектор  м.к №2 от 31.12.2020 г. на сумму 168 217,99 руб. (п.4 ч.1 ст.93 ФЗ 44-ФЗ), за счет средств местного бюджета,   оплата 168217,99  руб.;

- –текущее содержание  улиц, ООО «Вектор»  м.к. №0820300018120000116-1 от 26.01.2021 года,(электронный аукцион),  на сумму 2097860 руб. за счет средств местного бюджета , оплата 2026746,91 руб.;

- –текущее содержание улиц, ООО «Вита-С» м.к №0820300018120000117-1 от 28.01.2021 г.  на сумму 367703,87 руб., за счет местного бюджета,  оплата 138336,83 руб.;

- – работы по откачке  жидких бытовых отходов из септиков, (электронный аукцион)   ООО «Акватико» м.к №082030001812100001-1 от 05.02.2021 г. на сумму 416634,30 руб., за счет средств местного бюджета, оплата  416634,30 руб.;

- -  работы по санитарной валке деревьев на территории  ИП Тимошенко А.А. м.к № 15 от 08.02.2021г. 15167,20 руб. за счет местного бюджета (п.4 ч.1 ст.93) оплата 15167,20 руб.;

- - работы по санитарной валке деревьев м.к №21 от 17.02.2021 г. ИП Тимошенко А.А.  на сумму 7583,60 руб., за счет местного бюджета, оплата 7583,60  руб.;

- –по откачке жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных жилых домов  ООО Акватико на 45087,84 руб.,   м.к №32 от 10.03.2021г. (п.4.ч.1.ст.93  ФЗ -44) оплата 20933,64  руб. ;

- –текущее содержание  мест захоронения на территории с. Лазо м.к №0820300018121000027-1 от 16.03.2021 г. ИП Хачатрян С. А. (электронный протокол) за счет средств местного бюджета на сумму 160479,23 руб., оплата 74109,04   руб.;

- – дизенфекция  ООО «Антей»  договор №189 от 17.03.2021 года, (п.4 ч.1 ст.93) на сумму 99000 руб. (п.4 ч.1 ст.93) за счет средств местного бюджета оплата 99000 руб.;

- –работы по текущему содержанию  городского кладбища №0820300018121000079-1 от 26.04.2021 г. ИП Филипенко В.Ю. (электронный аукцион) 413230,09руб.  оплата…300443,84 руб.

- -  работы по откачке жидких бытовых отходов  м.к №0820300018121000078-1 от 26.04.2021 г. ООО Акватико (электронный аукцион) на сумму 395946,25 руб., оплата  395946,25 руб.;

- - работы по покосу, сбору и вывозу травы на территории м.к. № 0820300018121000092-1 от 12.05.2021 г. ИП Горовой К.А. на сумму 573174 руб.  оплата  286587,28  руб.;

- -  изготовление и установка беседки по ул. М. Личенко 30  на сумму 34179,41 руб., м.к 79 от 18.05.2021 г. ИП Марченко В.П. ( п.4 ч.1 с.93)  оплата 34179,41 руб. ;

- – озеленение  территории м.к №0820300018121000100-1 от 08.06.2021 г. , ИП Егорова Н.Ю. на сумму 514110,25 руб. (электронный аукцион)  оплата 437691,35  руб.;

- –работы по обрезке веток и санитарной валке деревьев ИП Тимошенко А.А. м.к. № 0820300018121000107-1  от 21.06.2021 на сумму 249027,26 руб., за счет местного бюджета, оплачено  249027,26 руб.;

- – работы на поставку и установку детского уличного игрового и спортивного оборудования на территории г. Дальнереченска  ООО Архимет (единственный участник электронного аукциона)  м.к №0820300018121000110-1 от 21.06.2021г. на сумму 564501, 65 руб.  оплачено 564501, 65 руб.;

- – работы по благоустройству  придомовых территорий по ул. Личенко д.27 и ул.Ленина  75, от 17.06.2021 года №0820300018121000106-1 ИП Егорова  Н.Ю. на сумму 719759,39 руб. м.к. №0820300018121000106-1 за счет местного бюджета. оплачено в сумме  719759,39   руб.;

- – выполнение работ по укладке брусчатки на общественной территории –площадь по ул. Калинина 40, с. Лазо г. Дальнереченск ИП Торосян Г,Г,   на сумму 522138, 03  руб., м.к №71 от 21.06.2021г.за счет местного бюджета  оплачено в сумме  522138,03     руб.,

- – работы по борьбе с карантинными растениями на территории ДГО  ИП Тимошенко А.А. на сумму 109990,43 руб., м.к №0820300018121000114-1 от 28.06.2021 г., за счет местного бюджета;

- – устройство водоотводного канала  по ул. Школьная мк. ЛДК картриджи на сумму 101538 ,90  руб.,  ИП Филипенко В. Ю. мк №76 от 10.06.2021 г. оплачено в сумме  101538 ,90      руб.;

- – уборка и сгребание строительного мусора, несанкционированных свалок на территории города  ООО  Жилищная компания  на сумму 197300,20 руб. м.к. № 0820300018121000109-1 от 21.06.2021г. оплачено в сумме  197300,20   руб.

- - оказание услуг  по обращению с твердыми коммунальными отходами (юридические лица), м.к №15120 от 23.04.2021, КГУП «Приморский экологический оператор» региональный оператор обязуется принимать твердые ком. отходы в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование с 30.04.2021г., по цене, определенной в соответствии с Постановлением Агентства по тарифам Приморского края.оплачено  в сумме 656,61 руб.  ;

- – оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами  от 19.03.2021 г.  мк №14733   КГУП «Приморский экологический оператор» региональный оператор по цене, определенной в соответствии с Постановлением Агентства по тарифам Приморского края оплачено в сумме 4377,40 руб. .

- –работы по текущему содержанию территории и улиц г. Дальнереченска  на сумму 2319481,67 руб. ООО Жилищная компания м.к №0820300018121000129-1 от 26.07.2021г.  оплачено в сумме  767705,76      руб.

- –работы по благоустройству городского кладбища ИП Комаров Д.Ю. сумму 221807,24 руб., ИП Комаров Д.Ю. оплачено в сумме   221807,24   руб. мк №0820300018121000134-1 от 27.07.2021 за счет местного бюджета ;

- – работы  по устройству контейнерных площадок на территории города, м.к №0820300018121000128-1 от 26.07.2021 цена 283284,98 руб.  ИП  Филипенко В. Ю. ;

- -  товары , экоскамья  парковая, со спинкой) кашпо круглое, договор №15 от 06.08.2021 г. на сумму 31000 руб. управляющий партнер «Умная SREDA» ООО «Доверие»  оплачено в сумме    31000     руб.;

- – работы по обрезке  веток и санитарной валке деревьев на территории города на сумму 243532,17  руб., ИП Тимошенко А.А. мк №0820300018121000139-1 от 16.08.2021г. оплачено в сумме   243532,17    руб.;

- – оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на сумму  3690,25 руб. за тонну КГУП «Приморский экологический оператор»  мк б.н. от 16.08.2021 г. ;

- –откачка жидких  бытовых отходов из септиков многоквартирных жилых домов сумму 285932,88 руб. мк. №0820300018121000144-1 от 27.08.2021 г. ,ИП Шуршенко  В.С.  оплачено   142966,44     руб.

- – ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек по ул. Флегонтова и Советская  мк  0820300018121000113-1 от 28.06.2021 года  на сумму   498880,81 руб. ООО «Стройтехнологии»  за счет средств местного бюджета;

- – работы по устройству контейнерных площадок ,ИП Шуршенко  В.С. на сумму 178840,0 0  руб., мк 0820300018121000146-1 от 07.09.2021 г. оплачено в сумме               164811,79 руб. - за счет местного бюджета.

Во время проведения проверки, 14.09.2021 года имеет место жалоба на   личном приеме  у Министра жилищно-коммунального хозяйства  Приморского края В.А. Бабич  от  гражданки  проживающего по адресу г. Дальнереченск ул. Волочаевская д.73   Каплун   Натальи Николаевы     о ненадлежащем содержании городского кладбища, об отсутствии туалета (развалины) .

Жалоба направлена для исполнения Ибрагимову Э.И.,  Тереховой С.М., Бражникову В.С.  17.09.2021.    Ответ гражданину на жалобу не направлялся.

21.09.2021 года главным специалистом 1 разряда финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа  Пасюк Г.А.  в присутствии начальника отдела благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ» Бражникова В. С. проведена проверка объемов выполненных работ по благоустройству городского округа по муниципальному контракту  №0820300018121000079-1 от 26.04.2021 года «на выполнение работ по текущему содержанию городского кладбища и захоронение безродных  в г. Дальнереченске»,  заключенному с Индивидуальным  предпринимателем Филипенко В.Ю., цена контракта 413230,09  руб., техническое задание и фактически выполненные работы согласно актов выполненных работ представлены в таблице № 1

Таблица №1

| Согласно технического задания | Согласно фактически выполненных работ Акт № 1 от 25.08.2021г.за период с 26.04.по 31.07.2021 года | Отклонения |
| --- | --- | --- |
| Погрузка мусора, смета на автотранспорт 6 тонн в рабочие дни | Погрузка мусора, смета на автотранспорт 4 т. на сумму 2628,40 руб. |  |
| Выкашивание газонов вручную со сгребанием травы 7800 м2 1 раз в месяц с мая по сентябрь | Выкашивание газонов вручную 4680 м3 сумму 9219,60 руб. |  |
| Механизированная уборка в зимний период 46000 м2 в зимний период |  |  |
| Уборка уличного туалета 9шт 1 раз в месяц | Уборка уличного туалета 4 на сумму 407,92 руб. |  |
| Ремонт грунтовых дорог без отсыпки (грейдирование) м2 51000 ; 1 раз в месяц | Ремонт грунтовых дорог без отсыпки (грейдирование) 34000 м2 на сумму 14960 руб., |  |
| Подсыпка дресвой м3 742; с марта по ноябрь | В акте выполненных работ №2 от 25.08.2021 года дресва 700м3 |  |
| Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 ; 8,4 1000м2 с марта по ноябрь | Планировка площадей механизированным способом 7,925 1000м2 на сумму 188476,64 руб.,(в том числе дресьва (700м3) (акт выполненных работ№2 от 25.08.2021 г. |  |
| Уборка случайного мусора 92400м2 в рабочие дни | Уборка случайного мусора 69300 м2 на 15246 руб. |  |
| Побелка деревьев 355 деревьев ,май | Побелка деревьев 355 деревьев на сумму 23245,40 руб. |  |
| Передача ТКО для сбора, транспортировки, обработки и захоронения оператору по обращению с ТКО 7 т регулярно в течении месяца |  | В течении действия договора не исполнялось |
| Проведение работ по захоронению безродных (погребение, по письменной заявке заказчика 11 человек | Проведение работ по захоронению безродных 6 человек на сумму 46259,88 руб. |  |
| Итого 413230 | 300443,84 | 112786,16 |

На момент проверки фактически  выполненных работ 21.09.2021 года имеет место  не убранный  мусор  складированный в кучи  по обочинам дороги  на территории городского  кладбища  а также  неубранный туалет , что является нарушением  к приложению №1 к муниципальному контракту от 26.04.2021 г.№0820300018121000079-1 .  При визуальном  осмотре установлено,  туалет  не имеет крыши.

В нарушении  к приложению №1 к муниципальному  контракту  (техническое задание)  в течении действия договора не производилась передача  ТКО (твердых  коммунальных отходов)  для сбора, транспортировки , обработки  и захоронения  оператору по обращению с ТКО 7 тон ( регулярно в течении месяца).

По захоронению  безродных в количестве 6 человек, имеют место свидетельства   о смерти погребенных и справки  о смерти  оформленных в  отделе ЗАГС .

Остаток неосвоенных  средств  по муниципальному контракту от 26.04.2021 года №0820300018121000079-1 составляет на момент проверки 112786,16 руб. оплачено по контракту в сумме  300443,84 руб.

Проверены объемы выполненных работ  согласно  муниципального контракта №0820300018121000106-1  от 17.06.2021 года « на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий по ул. М.Личенко,д.№27 и ул. Ленина д. №75 в.г. Дальнереченске», нарушений не установлено, работы выполнены в срок согласно п.2.1. Контракта,   согласно акта выполненных работ от 10.08.2021 года №7  за отчетный период  с    17.06.2021 года  по  04.08.2021 года на сумму 719759,39 руб.

Проверены  объемы  выполненных  работ по муниципальному контракту  0820300018121000092-1 от 12.05.2021 г. ИП Горовой К.А. на сумму 573174,56  руб.  по покосу, сбору и вывозу травы на территории г.Дальнереченска  оплата  по данному контракту составила в сумме  286587,28  руб. оплата  акта выполненных работ от 15.09.2021 года №1 и акта выполненных работ №2 от 02.08.2021 года. Покос травы осмотрен визуально по  следующим улицам: ул. Свободы (включая сквер XYII  съезда ВЛКСМ ) ул. Героев Даманского, ул. Ленина, ул. Красная, ул. Дальнереченская, трава выкошена. Имеет место акт выполненных работ  от 15.09.2021 г. №1  за период с 24.06.2021 года  по покосу, сбору и вывозу травы на территории г. Дальнереченска.

Проверены объемы выполненных работ по акту выполненных работ  по акту от 02.08.2021 года №1 по обрезке веток и санитарной валке деревьев на территории г. Дальнереченска, ориентир ул. Западная,3; ул.Таврическая ,22  на валку 3  деревьев  на сумму 17208,72 руб., объемы выполнены . Всего по муниципальному контракту выполнено работ на сумму 249027,26 тыс.руб., оплачено 249027,26 тыс.руб.

Выводы:

- На момент проведения проверки фактически  выполненных работ 21.09.2021 года имеет место  не убранный  мусор  складированный в кучи  по обочинам дороги  на территории городского  кладбища  а также  неубранный туалет, что является нарушением   приложения  №1 к муниципальному контракту от 26.04.2021 г.№0820300018121000079-1 .  При визуальном  осмотре установлено,  туалет  не имел  крыши.

2.  В нарушении   приложения №1 к муниципальному  контракту  (техническое задание)  в течении действия договора не производилась передача  ТКО (твердых  коммунальных отходов)  для сбора, транспортировки , обработки  и захоронения  оператору по обращению с ТКО 7 тон ( регулярно в течении месяца).

| Главный специалист 1 разряда финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа | Г.А. Пасюк |
| --- | --- |
| Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» | Э.И.Ибрагимов |
| Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа» | Е.А. Касьянова |