Приложение № 1

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа

от 20.09.2023 № 1025

Приложение № 2

к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа

«20» ноября 2019 года № 872

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Перечень мероприятий*** | ***Код бюджетной классификации*** | ***Источники финансирования*** | | ***Объем финансирования, тыс.руб.*** | | ***В том числе по годам*** | | | | | | | | | | |
|  | | ***2020 год*** | | ***2021 год*** | | | ***2022 год*** | | ***2023 год*** | | | ***2024год*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | | **8** | | **9** | | | **10** |
| **Мероприятия по исполнению программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** |  |  | Всего: | | 44 274,08082 | | 17716,72572 | | | 0,00 | | 2 599,3551 | | 22 458,000 | | | 1 500,00 |
|  | в том числе | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | Средства местного бюджета | | 6 651,9812 | | 954,4021 | | | 0,00 | | 2 599,3551 | | 1 598,224 | | | 1 500,00 |
|  | Средства прочих бюджетов | | 37 622,09962 | | 16 762,32362 | | | 0,00 | | 0,00 | | 20 859,776 | | | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| **Подпрограмма № 1 «Создание и развитие системы газоснабжения и энергетики Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по исполнению «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | 1.Разработка проектов, схем газоснабжения населения Дальнереченского городского округа |  | | Всего: | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | | в том числе | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |
|  | | Средства местного бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | | Средства прочих бюджетов | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | | Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.Проектирование сетей газоснабжения от газораспределительной станции «Дальнереченск» до котельных и объектов социальной сферы, промышленных предприятий. |  | | Всего: | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | | в том числе | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |
|  | | Средства местного бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | | Средства прочих бюджетов | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | | Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.Перевод действующих котельных на природный газ. |  | | Всего: | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | | в том числе | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |
|  | | Средства местного бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | | Средства прочих бюджетов | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | | Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по исполнению задачи «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Дальнереченского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | 1.Установка (содержание) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилфонде |  | | Всего: | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | в том числе | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | | Средства местного бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | Средства прочих бюджетов | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности |  | | Всего: | | 19 165,47775 | | 17 716,72572 | | | 0,00 | | 0 | | 448,75203 | | 1000,00 |
|  | | в том числе | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 014 0502 0140220030 244 | | Средства местного бюджета | | 2 403,15413 | | 954,4021 | | | 0,00 | | 0 | | 448,75203 | | 1 000,00 |
| 014 0502 01201S2270 243/ | | Средства прочих бюджетов | | 16 762,32362 | | 16 762,32362 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 014 0502 0120192270 243 | | Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | 3.Приобретение электрической блочно-модульной котельной |  | | Всего: | | 2491,41297 | | 0 | | | 0 | | 2232,165 | | 259,24797 | | 0 |
|  | | в том числе | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 014 0502 0120120030 412/ 014 0502 0140220030 412 | | Средства местного бюджета | | 2491,41297 | | 0 | | | 0 | | 2232,165 | | 259,24797 | | 0 |
|  | | Средства прочих бюджетов | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | | Внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | 4.Разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет |  | | Всего: | | 1115,1901 | | 0,00 | | | 0,00 | | 115,1901 | | 500,00 | | 500,00 |
|  | | в том числе | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 014 0502 0120120030 244/ 005 0502 0140220030 244 | | Средства местного бюджета | | 1115,1901 | | 0,00 | | | 0,00 | | 115,1901 | | 500,00 | | 500,00 |
|  | | Средства прочих бюджетов | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5. Разработка проектной документации на постановку электрических линий на кадастровый учет |  | | Всего: | | 252 | | 0,00 | | | 0,00 | | 252 | | 0 | | 0 |
|  | | в том числе | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 005 0502 0120120030 244 | | Средства местного бюджета | | 252 | | 0,00 | | | 0,00 | | 252 | | 0 | | 0 |
|  | | Средства прочих бюджетов | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | 6. Приобретение объектов водопроводно-канализационного комплекса (водоочистные сооружения, станции водоподготовки, сети водоснабжения и канализации, канализационные насосные станции) | 005 0502 0140292150 412/  002 0502 01402S2150 412 | | Всего: | | 21 250,000 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 21 250,000 | | 0,00 |
|  | в том числе | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Средства местного бюджета | | 390,224 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 390,224 | | 0,00 |
|  | Средства прочих бюджетов | | 20859,776 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 20 859,776 | | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Приложение № 2

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа

от 20.09.2023 № 1025

Приложение № 3

к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа

«20» ноября 2019 года № 872

**Финансовое обеспечении муниципальной программы**

**«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики**

**в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Объем финансирования на программные мероприятия*** | ***Всего по муниципальной программе (подпрограмме)*** | В том числе по годам | | | | |
| ***2020год*** | ***2021год*** | ***2022 год*** | ***2023 год*** | ***2024год*** |
| **1** | **3** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы** | | | | | | |
| Всего: | 44 274,08082 | 17 716,72572 | 0,00 | 2 599,35510 | 22 458,000 | 1 500,000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 37 622,09962 | 16 762,32362 | 0,00 | 0,00 | 20 859,77600 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 6 651,9812 | 954,40210 | 0,00 | 2 599,35510 | 1 598,224 | 1 500,000 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма №1 «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа»** | | | | | | |
| Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа»** | | | | | | |
| Всего: | 44 274,08082 | 17 716,72572 | 0,00 | 2 599,35510 | 22 458,000 | 1 500,000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 37 622,09962 | 16 762,32362 | 0,00 | 0,00 | 20 859,77600 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 6 651,9812 | 954,40210 | 0,00 | 2 599,35510 | 1 598,224 | 1 500,000 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа

от 20.09.2023 № 1025

Приложение № 4

к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа

«20» ноября 2019 года № 872

**План график реализации муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | | **Код бюджетный** | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия** | **Ожидаемый результат** | | **Срок реализации** | | | **Объемы финансового обеспечения, тыс.руб.** | | | | | | | | |
| **Код главы (ГБРС)** | | **Подраздел** | | **Целевая статья** | **Вид расходов** | **Всего** | | **В том числе** | | | | | | |
| **начало** | **окончание** | |
| **Федеральный бюджет** | | **Краевой бюджет** | | **Местный бюджет** | | **Внебюджетные средства** |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | |  | | |  | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** |
| Всего по муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» | | | | | | | | | | | | | | | 22 458,000 | | 0,00 | | 20 859,776 | | 1 598,224 | | 0,00 |
| Подпрограмма № 1 . «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие. Разработка проектов, схем газоснабжения населения Дальнереченского городского округа. | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Разработка проектов, схем газоснабжения населения | |  | |  | |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  | 01  января 2023 года | | | 31 декабря 2023  года | |  | |  | |  | |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие | | Х | | Х | | Х | Х |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2 | Основное мероприятие. Проектирование сетей газоснабжения от ГРС «Дальнереченск» до котельных и до объектов социальной сферы, промышленных предприятий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проектирование сетей газоснабжения от газораспределительной станции «Дальнереченск» до котельных и до объектов социальной сферы, промышленных предприятий» | |  | |  | |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  | 01  января 2023  года | | | 31 декабря 2023  года | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Контрольное событие | | Х | | Х | | Х | Х |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 3 | Основное мероприятие. Перевод действующих котельных на природный газ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Перевод котельных с твердого топлива на газ | |  | |  | |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  | 01  января 2023  года | | | 31 декабря 2023  года | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Контрольное событие | | Х | | Х | | Х | Х |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Дальнереченского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие. Установка приборов учета | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |
| 1.1 | Установка (содержание) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | |  | |  | |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  | 01  января 2023  года | | | 31 декабря 2023  года | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Контрольное событие | | Х | | Х | | Х | Х |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Основное мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности | | 014 | | 0502 | | 0140220030 | 240 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  | 01  января 2023 года | | | 31 декабря 2023 года | | 448,75203 | | 0,00 | | 0,00 | | 448,75203 | 0 |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 1.4 | Контрольное событие | | Х | | Х | | Х | Х |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Основное мероприятие. Приобретение электрической блочно-модульной котельной. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Приобретение электрической блочно-модульной котельной | | 014 | | 0502 | | 0140220030 | 410 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  | 01  января 2023 года | | | 31 декабря 2023 года | | 259,24797 | | 0,00 | | 0 | | 259,24797 | 0,00 |
| 1.6 | Контрольное событие | | Х | | Х | | Х | Х |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Основное событие. Разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет | | 005 | | 0502 | | 0140220030 | 240 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  | 01  января 2023 года | | | 31 декабря 2023 года | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 1.8 | Контрольное событие | | Х | | Х | | Х | Х |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Основное событие. Разработка проектной документации на постановку электрических линий на кадастровый учет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Разработка проектной документации на постановку электрических линий на кадастровый учет | | 005 | | 0502 | | 0120120030 | 240 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  | 01  января 2023 года | | | 31 декабря 2023 года | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Контрольное событие | | Х | | Х | | Х | Х |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Основное событие. Приобретение объектов водороводно-канализационного комплекса (водопроводные очистные сооружения, станции водоподготовки, сети водоснабжения и канализации, канализационные насосные станции) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Приобретение водопроводно-канализационного комплекса | | 005  005 | | 0502  0502 | 0140292150  01402S2150 | 410  410 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  | 01  января 2023 года | | | 31 декабря 2023 года | | 21 250,000 | |  | | 20859,776 | | 390,224 |  |
| 1.10 | | Контрольное событие | | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа

от 20.09.2023 № 1025

Приложение № 2

к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа

«20» ноября 2019 года № 872

**Сведения**

**О значении показателей (индикаторов) муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **В том числе по годам** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | |
| 1. | Разработка проектов, схем газоснабжения населения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Проектирование сетей газоснабжения от газораспределительной станции «Дальнереченск» до котельных и до объектов социальной сферы, промышленных предприятий» | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Перевод котельных с твердого топлива на газ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Установка (содержание) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | шт | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 5. | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности | шт | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 6. | Приобретение электрической блочно-модульной котельной | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 8. | Разработка проектной документации на постановку электрических линий на кадастровый учет | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Приобретение водопроводно-канализационного комплекса | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | Количество жителей, которым улучшили качество предоставления жилищно-коммунальных услуг | чел | - | - | - | 4645 | - |

Приложение № 5 к постановлению администрации Дальнереченского городского округа

от 20.09.2023 № 1025

Приложение № 1 к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа

«20» ноября 2019года. № 872

**Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы «Энергоэффективность», развитие газоснабжения и энергетики**

**в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование целевого показателя*** | ***ед.***  ***изм.*** | | | ***Базовое значение показателя*** | | | ***Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации*** | | | | | | | | | | | | |
| ***2020 год*** | | | | | ***2021 год*** | | ***2022 год*** | | ***2023 год*** | | ***2024 год*** | |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | | | **5** | | | | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | |
| **Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом | единиц | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | |
| 1.2 | Количество разработанных проектов в рамках программ газификации | единиц | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | |
| Задача № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | | % | | |  | | | 85 | | | | | 85 | | 80 | 70 | | 70 | |
| 2.2 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | | Тыс.  Гкал | | |  | | | 950 | | | | | 950 | | 900 | 900 | | 850 | |
| **Подпрограмма № 1 «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество разработанных проектов в рамках газификации населения | | | шт. | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 1 |
| 1.2 | Количество разработанных проектов в рамках газификации сетей газоснабжения котельных, объектов социальной сферы | | | шт. | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 3 |
| 1.3 | Количество газифицированных котельных | | | шт. | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 1 |
| **Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Дальнереченского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Установка (содержание) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жиломфонде | | | ед. | | | 0 | | | 1 | 3 | | | | | 0 | | 1 | | 3 |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности. | | | ед. | | | 0 | | | 7 | 9 | | | | | 0 | | 1 | | 3 |
| 1.3 | Приобритение электрической блочно-модульной котельной | | | ед. | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | 1 | | 0 |
| 1.4 | Разработка локальных смет и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождения государственной экспертизы этих смет | | | ед. | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 2 | | 1 | | 4 |
| 1.5 | Разработка проектной документации на постановку электрических линий на кадастровый учет | | | ед | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| 1.6. | Приобретение водопроводно-канализационного комплекса расположенного на территории Дальнереченского городского округа | | | ед | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | 1 | | 0 |