Приложение 4

**Вопрос 4. О ходе реализации национальных проектов на территории Дальнереченского городского округа**

Материалы докладчика: Кузнецова Анна Владимировна, начальник отдела экономики и прогнозирования администрации ДГО.

На реализацию национальных проектов на территории Дальнереченского городского округа на 14.09.2020 предусмотрено 175,18 млн рублей, из них законтрактовано 127,8 млн рублей (73,9%).

***По проекту «Демография»*** 87,63 млн рублей, законтрактовано 86,09 млн рублей, исполнение 85,05 млн рублей (97,1 %, от плана);

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» - предусмотрено завершение строительства детского сада вместимостью 120 мест в Дальнереченском городском округе. Финансирование осуществлено в полном объеме.

В рамках регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а так же подготовка спортивного среза (Спорт-норма жизни)» приобретен в муниципальную собственность спортивный комплекс (ул.М. Личенко, 55а) на сумму 75,8 млн. руб. На приобретение и постановки спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта был заключен законтрактовано 0,9948 млн. рублей.

***По проекту «Здравоохранение»*** 54,44 млн рублей, законтрактовано 12,19 млн.

Все мероприятия по заключению и реализации контрактов в рамках проекта осуществляет КГБУЗ «Дальнереченская городская больница», которое не является подведомственным учреждением администрации Дальнереченского городского округа. Информацию о реализации мероприятий предоставляет на регулярной основе.

***По проекту «Образование»*** предусмотрено 1 млн рублей, законтрактовано 0,96 млн рублей, исполнение 0,96 млн рублей (96%, от плана).

***По проекту «Жилье и городская среда»*** 29,07 млн рублей, законтрактовано 28,58 млн рублей, исполнение 11,37 млн рублей (32,82%, от плана);

В рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды» предусмотрено по благоустройству сквера ЛДК на сумму 0,632967 млн руб. по благоустройству городского парка на сумму 6,492722 млн руб. Завершены работы по 4 общественным территориям.

В рамках мероприятий по региональному проекту «1000 дворов» (сумма подписанного контракта – 17,61 млн. руб., исполнение 8,63 млн.руб (49%)):

Завершены работы по благоустройству 8 дворовых территории

***По проекту «Экология»*** 3 млн рублей, законтрактовано 0 млн рублей исполнение 0 млн рублей (0%, от плана);

В рамках регионального проекта «Чистая вода» осуществляется предварительная договоренность с организациями, деятельность которых направлена на разработку ПСД и инженерных изысканий

***По проекту «Культура»*** 0,04 млн рублей, законтрактовано 0 млн рублей исполнение 0 млн рублей (0%, от плана).

В целях реализации регионального проекта «Творческие люди» 13.02.2020 г. назначено ответственное лицо в МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» и направлена заявка в Министерство культуры и архивного дела Приморского края о работниках учреждений культуры в количестве 4-х человек для повышения квалификации в 2020 году в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

Для участия в 2021-2022 годах по ремонту ДК им. В. Сибирцева заключен договор № 48 от 03.02.2020г. на техническое обследование здания и подготовку технической документации на нежилое здание ДК. им. В. Сибирцева с ИП Филиппова С.Н. на сумму 350,0 тыс. руб.

Все работы произведены, техническая документация по результатам обследования предоставлена и 25.03. 2020 года оплачена сумма за оказанные услуги.

На 2020 год запланировано субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов на сумму 67,65 млн. руб., на текущую дату сумма подписанного контракта составляет 44,13 млн. руб., исполнено 20,56 млн. руб:

**1. В сфере демографии** сумма подписанного контракта составляет 3,3 млн. руб., исполнено **3,3** млн. руб (100%)**:**

**-** Капитальный ремонт АПС МБДОУ "ЦРР-Детский сад №, МБОУ Лицей, МБОУ "СОШ №2, МБОУ "СОШ №3", МБОУ "СОШ №6". На текущую дату профинансировано 100%.

**В сфере жилищно-коммунального хозяйства** сумма подписанного контракта составляет 17,29 млн. руб., исполнено **1,27** млн. руб., (7,34%)**:**

- Модернизация (в том числе техперевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности – сумма подписанного контракта составляет 15,04 млн. руб.:

- Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности:

- Субсидии на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья. Предусмотрено 2,2418 млн. руб, исполнение 100%. Три семьи получили сертификаты.

- Приобретение квартир для детей сирот – 18 квартир на сумму 28, 536 млн. рублей (субвенция из краевого бюджета)

- Субсидии на обеспечение граждан твердым топливом - заключено дополнительное соглашение №1 от 16.03.2020 соглашение №18 от 15.01.2020 на сумму 5,289 млн. руб. Профинансировано 1,27 млн. руб. Финансирование осуществляется ежемесячно, согласно объемам реализации твердого топлива.

**В сфере экологии:**

- Изготовление ПСД с изыскательными работами на реконструкцию ограждающей дамбы. Подписан контракт с ОО ПИК "Геодез ДВ" от 12.03.2020 на сумму 10,6491 млн. руб.

**В сфере культуры (исполнение 100%):**

Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информацонно-техническим оборудованием библиотек – 0,149 млн руб. освоены в полном объеме, соглашение №31/КФ от 10.02.2020.

**В сфере дорожного хозяйства (исполнение 100%):**

На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования заключен муниципальный контракт №0820300018120000050-0734590-01 от 25.05.2020 г. С АО "Примавтодор" на сумму 15,463917 млн. руб. Финансирование осуществлено в полном объеме.